PESCA & OUTDOOR

Plan de avance y pendientes

Hoja de ruta del proyecto · MVP móvil/web

Estado de referencia: 02-10-2026

Objetivo del documento: tener una guía aparte para revisar qué está listo, qué falta y en qué orden conviene avanzar.

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto ya cuenta con una base funcional importante: autenticación, PostgreSQL/PostGIS, clima y solunar, temporadas, credenciales con imagen, navegación del MVP, capturas, perfil, muro social y spots. El foco ahora es cerrar correctamente el flujo principal, mejorar la selección de ubicación y preparar una APK de prueba estable.

| PRIORIDAD ACTUAL | MVP v1.1 antes de APK: ubicación manual + planificación de salida + mapa real + flujo Captura → Muro → Perfil + pruebas de persistencia. |
| --- | --- |

# 2. Estado general de los módulos

| Módulo | Estado | Situación actual | Próximo paso |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y registro | HECHO | Login/registro con usuario y contraseña funcionando. | Agregar recuperación, refresh de sesión y OAuth más adelante. |
| Home | PARCIAL | Diseño integrado; debe quedar conectado al contexto de ubicación elegida. | Usar contexto de ubicación seleccionado por el usuario. |
| Clima y solunar | HECHO | Condiciones reales conectadas; falta integrarlas plenamente con ubicación manual y fecha futura. | Consultar zona manual y fecha planificada. |
| Temporadas / normativa | PARCIAL | Se muestran por zona; falta consulta manual por lugar/fecha y mayor precisión territorial. | Filtrar por actividad y fecha; mantener fuentes oficiales. |
| Credenciales | HECHO | Datos, imagen, reemplazo y persistencia funcionando. | Añadir alertas de vencimiento y miniatura opcional. |
| Capturas | PARCIAL | Formulario y backend integrados; falta prueba completa, edición, eliminación y detalle. | Validar ciclo completo con foto y persistencia. |
| Muro social | PARCIAL | Base integrada; falta cerrar fotos, likes, comentarios, publicación individual y filtros. | Conectar interacción social real y fotos. |
| Perfil | PARCIAL | Base y avatar integrados; faltan estadísticas, galería, privacidad y validación final. | Cerrar persistencia, estadísticas y privacidad. |
| Mapa / spots | PARCIAL | PostGIS y spots disponibles; falta cartografía real y mejores controles. | Agregar cartografía real y centrado por zona. |
| Equipos / catálogo | PARCIAL | Catálogo básico; falta Mi equipo, filtros y asociación a capturas. | Crear Mi equipo y asociación a capturas. |
| Ofertas | PARCIAL | Existe módulo; faltan datos reales, validación comunitaria e historial. | Reemplazar demos por datos reales/validados. |
| Caza / Outdoor | PENDIENTE | El proyecto está más avanzado en pesca; falta desarrollar funcionalidades equivalentes. | Planificar módulos específicos y normativa. |
| Notificaciones | PENDIENTE | Campana visual todavía sin sistema real de alertas. | Definir tipos y push Android. |
| APK Android | PENDIENTE | Debe generarse después de cerrar el MVP v1.1 y resolver acceso del celular al backend. | Construir APK de prueba con EAS. |
| Backend de producción | PENDIENTE | Actualmente local con Docker; falta despliegue, HTTPS, storage y backups. | Desplegar API y base de datos en Internet. |

# 3. MVP v1.1 — Ubicación y planificación de salida

Este es el bloque que conviene implementar antes de generar la APK, porque corrige el principal problema detectado: la app depende demasiado de la geolocalización automática.

1. Selector de ubicación — Permitir elegir entre GPS actual y una zona manual.

• Botón: “Usar mi ubicación actual”.

• Botón: “Explorar otra zona”.

• Buscador por comuna, ciudad o sector: Cholchol, Temuco, Pucón, Nueva Imperial, etc.

• Guardar lugares recientes y la última zona seleccionada.

• Botón visible para “Volver a mi ubicación”.

2. Planificar salida — Permitir consultar una zona distinta y una fecha futura.

• Lugar.

• Fecha.

• Actividad: Pesca / Caza / Outdoor.

• La consulta debe actualizar clima, temporadas, normativa, mapa y spots.

3. Separar tres conceptos de ubicación — Evitar mezclar privacidad, GPS y exploración.

• Ubicación real: GPS del teléfono.

• Ubicación explorada: lugar que el usuario quiere investigar.

• Ubicación publicada: información que verá la comunidad, siempre bajo control de privacidad.

4. Contexto compartido — Home, Clima, Temporadas y Mapa deben responder a la misma zona elegida.

| GPS / búsqueda | Zona elegida | Contexto | Módulos | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 4. Cerrar el flujo Captura → Muro → Perfil

Este flujo debe quedar probado de extremo a extremo antes de considerar el MVP estable.

1. Prueba — Crear una captura con especie, peso, largo, comentario y estado de liberación.

2. Prueba — Adjuntar foto desde galería y desde cámara en Android.

3. Prueba — Guardar captura en PostgreSQL.

4. Prueba — Guardar imagen de forma persistente.

5. Prueba — Mostrar la captura en Aventuras recientes / Muro.

6. Prueba — Mostrar foto real, no placeholder.

7. Prueba — Permitir likes y comentarios persistentes.

8. Prueba — Ver la captura en el Perfil del propietario.

9. Prueba — Editar y eliminar una captura propia.

10. Prueba — Mantener privada la ubicación exacta cuando corresponda.

11. Prueba — Reabrir la app o reiniciar Docker y verificar que todo siga existiendo.

# 5. Mapa y spots

• Agregar cartografía real, preferentemente OpenStreetMap.

• Centrar el mapa según GPS o zona explorada.

• Mostrar spots públicos y privados con marcadores diferenciados.

• Crear, editar y eliminar spots propios.

• Ocultar coordenadas exactas en spots privados o protegidos.

• Filtros por pesca, caza y outdoor.

• Mostrar spots cercanos a la zona seleccionada.

• Más adelante: rutas, favoritos y navegación.

# 6. Mejoras funcionales pendientes por módulo

## Perfil

• Editar datos y comprobar persistencia.

• Avatar persistente.

• Estadísticas reales: capturas, especies, publicaciones, likes y spots.

• Galería de capturas.

• Mi equipo.

• Credenciales.

• Privacidad del perfil y perfil público/privado.

• Cerrar sesión correctamente.

## Credenciales

• Mantener el flujo actual ya funcional.

• Miniatura de licencia opcional.

• Alertas por vencimiento próximo.

• Más tipos de permisos y credenciales.

• Soporte futuro para PDF.

## Clima y condiciones

• Ubicación manual.

• Pronóstico de próximos días.

• Consulta por fecha planificada.

• Mareas donde aplique.

• Amanecer y atardecer más visibles.

• Alertas meteorológicas.

• Mantener el índice solunar como orientativo.

## Temporadas y normativa

• Consultar por zona manual.

• Consultar por fecha futura.

• Filtrar Pesca / Caza.

• Mayor precisión por especie y cuerpo de agua cuando corresponda.

• Alertas de apertura/cierre.

• Mantener enlaces a fuentes oficiales.

## Equipos / catálogo

• Mi equipo personal.

• Cañas, carretes, señuelos, líneas, ropa y accesorios.

• Fotos y especificaciones.

• Filtros y comparación.

• Asociar equipo utilizado a una captura.

• Evidencias en acción: fotos/videos.

• Opiniones y recomendaciones.

## Ofertas

• Eliminar dependencia de demos.

• Tiendas locales y online.

• Historial de precios.

• Reportar ofertas por la comunidad.

• Votos: disponible / agotada / precio incorrecto.

• Alertas por baja de precio.

# 7. Módulos todavía poco desarrollados

## Caza

• Temporadas y especies.

• Normativa específica.

• Zonas/spots.

• Registro de actividad.

• Equipamiento asociado.

• Privacidad y seguridad.

## Outdoor

• Senderos y rutas.

• Camping.

• Puntos de interés.

• Alertas de seguridad.

• Condiciones meteorológicas orientadas a salida.

• Planificación por zona y fecha.

## Notificaciones

• Vencimiento de licencia.

• Apertura/cierre de temporada.

• Alertas meteorológicas.

• Comentarios y likes.

• Ofertas.

• Recordatorios de salida planificada.

• Push notifications en Android.

## Autenticación y cuenta

• Recuperación de contraseña.

• Cambio de contraseña.

• Verificación de correo.

• Refresh token y sesión persistente.

• Google OAuth real.

• Facebook OAuth real.

• Eliminar cuenta y preferencias de privacidad.

# 8. APK Android — hito siguiente al MVP v1.1

La APK debe construirse cuando el flujo principal esté validado. El objetivo inicial será una APK de prueba interna, no una publicación en Play Store.

1. Backend accesible desde el teléfono — La APK no puede depender de localhost del PC.

2. Configurar URL de API — Usar IP LAN para pruebas o, idealmente, backend desplegado.

3. Revisar app.json / eas.json — Nombre, package Android, icono, splash y perfiles de build.

4. Permisos — Cámara, galería y ubicación.

5. Build EAS — Generar APK de prueba.

6. Instalación física — Probar directamente en un teléfono Android.

7. Pruebas críticas — Login, GPS, foto, captura, mapa, perfil, credenciales y persistencia.

8. Correcciones — Generar una versión v1.1.1 o v1.2 si aparecen problemas específicos de Android.

# 9. Backend de producción

• Desplegar FastAPI en Internet.

• PostgreSQL/PostGIS de producción.

• Dominio y HTTPS.

• Variables secretas fuera del código.

• Backups y logs.

• Almacenamiento de imágenes persistente/cloud.

• Política de errores y monitoreo.

• Separar desarrollo, pruebas y producción.

# 10. Privacidad, seguridad y robustez

• No entregar coordenadas exactas de spots o capturas privadas.

• Archivos privados protegidos por autenticación.

• Validar tipo y tamaño de imágenes.

• Eliminar metadatos EXIF/GPS de fotos públicas.

• Limitar frecuencia de peticiones y subidas.

• Revisar permisos por propietario en endpoints.

• Usar HTTPS en producción.

• Gestionar sesión expirada correctamente.

• Preparar términos de uso y política de privacidad antes de publicación pública.

# 11. Pruebas que debemos ejecutar

• App → API → PostgreSQL → cerrar → volver a abrir.

• Reiniciar Docker y confirmar persistencia.

• Probar conexión lenta o sin Internet.

• Permisos de ubicación rechazados.

• GPS desactivado.

• Cámara/galería sin permiso.

• Archivos demasiado grandes o inválidos.

• Pantallas en teléfonos pequeños.

• Teclado cubriendo formularios.

• Errores HTTP claros para el usuario.

• Sesión expirada y cierre de sesión.

# 12. Orden recomendado de trabajo

| Fase | Objetivo |
| --- | --- |
| FASE 1 — MVP v1.1 | Ubicación manual, planificación de salida, mapa real, flujo Captura→Muro→Perfil y persistencia. |
| FASE 2 — APK de prueba | Compilar, instalar y probar en Android real. |
| FASE 3 — Correcciones móviles | Resolver permisos, red, GPS, cámara, diseño y rendimiento. |
| FASE 4 — Funciones principales | Equipos, ofertas, muro social más completo, perfil y notificaciones. |
| FASE 5 — Caza y Outdoor | Completar la segunda mitad funcional del concepto original. |
| FASE 6 — Producción | Backend público, HTTPS, storage, backups, seguridad y monitoreo. |
| FASE 7 — Publicación | AAB, Play Store, política de privacidad, moderación y soporte. |

# 13. Checklist inmediata

☐ Implementar selector GPS / zona manual.

☐ Agregar buscador de localidad.

☐ Agregar planificación por lugar + fecha + actividad.

☐ Compartir el contexto de ubicación entre Home, Clima, Temporadas y Mapa.

☐ Agregar mapa cartográfico real.

☐ Probar una captura real con foto.

☐ Confirmar captura en Muro.

☐ Confirmar captura en Perfil.

☐ Reiniciar servicios y verificar persistencia.

☐ Generar APK de prueba.

Criterio de avance: no agregar una nueva capa grande de funciones hasta que el flujo principal actual esté probado en web y luego en Android.